xiaowork Watch

个人服务监控与运维平台

从 0 到 1 的完整项目开发实施文档

目标：用 AI/Agent 辅助，但由开发者掌握需求、设计、编码、调试、测试、部署和迭代全过程

文档版本：V1.0
适用阶段：后端实习前项目训练 / 长期个人项目
技术主线：Java 21 + Spring Boot + MySQL + Vue 3

# 文档使用说明

这份文档不是“让 Agent 按照需求一次性把系统生成出来”的提示词，而是一份开发过程控制手册。你应该把它当成项目的总蓝图：每次只进入一个开发阶段，先理解设计，再让 Agent 辅助实现，完成测试与验收后才进入下一阶段。

最重要的原则：宁可少做一个功能，也不要跳过需求分析、设计、调试、测试和复盘。项目价值来自你真正经历了开发过程，而不是仓库里出现了多少代码。

## 建议的使用方式

先阅读“项目目标、MVP 范围、架构和数据模型”，不要立即创建所有代码。

建立 Git 仓库和 docs 目录，把本文档作为长期开发依据。

每一个 Issue 只解决一个明确问题；每次 Agent 只处理一个小步骤。

每次代码修改后，由你亲自运行、查看日志、调用接口、观察数据库，再决定是否继续。

每完成一个版本，写 CHANGELOG、复盘记录和下一版本 Backlog。

# 目录

1. 项目定位与目标

2. 用户场景与需求边界

3. 产品版本路线图

4. 技术栈与工程原则

5. 总体系统架构

6. 仓库与代码目录设计

7. 数据库设计

8. REST API 设计

9. MVP 开发步骤（v0.1）

10. 前端开发步骤

11. 监控执行引擎设计

12. 告警与故障事件设计

13. 后续版本实施方案

14. 测试策略

15. 安全、性能与可观测性

16. 部署与运维

17. Git 与项目管理规范

18. AI/Agent 协作协议与限制

19. 推荐开发节奏（12 周）

20. Definition of Done 与验收清单

21. 项目长期演进方向

# 1. 项目定位与目标

## 1.1 项目一句话定义

xiaowork Watch 是一个面向个人开发者和小型服务的自托管监控平台，用来持续检测网站、HTTP API、TCP 端口和 SSL 证书状态，记录可用率和响应时间，在发生故障时形成 Incident 并通过通知渠道告警，同时提供公开状态页。

## 1.2 为什么选择这个项目

有真实用途：可以监控自己的博客、导航站、API、VPS、证书和端口。

后端知识覆盖完整：CRUD、数据库设计、任务调度、HTTP 客户端、异常处理、事务、统计查询、缓存、异步任务、消息通知。

可以自然演进：最初只需要两张核心表，之后可以逐步加入 Incident、状态页、Redis、多节点 Probe、Prometheus、OpenTelemetry 和 AI 故障分析。

适合展示工程能力：每个新增技术都由真实需求驱动，而不是为了堆简历关键词。

## 1.3 项目目标

| 目标类别 | 具体目标 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 学习目标 | 独立经历完整软件开发流程 | 能解释每个模块为什么存在、数据如何流动、问题如何定位 |
| 产品目标 | 形成自己长期使用的监控平台 | 真实部署并持续监控至少 3 个服务 |
| 工程目标 | 建立规范的 Git、测试、部署和版本管理 | 每个版本都有 Issue、Commit、Tag、CHANGELOG |
| 求职目标 | 形成可以深入讲解的后端项目 | 能够从需求、架构、数据库、Bug、优化和迭代角度讲述项目 |

## 1.4 非目标（第一阶段明确不做）

不在 v0.1 使用微服务。

不在 v0.1 引入 Redis、MQ、Elasticsearch、Kubernetes。

不为了“看起来高级”强行设计复杂分布式架构。

不一次性实现全部版本。

不允许 Agent 在你没有理解现有代码前重构整个项目。

# 2. 用户场景与需求边界

## 2.1 第一用户

第一用户就是项目开发者本人。平台优先解决“我需要知道自己的服务现在是否正常、过去是否出现过故障、什么时候变慢、证书什么时候过期”的问题。先服务自己，再考虑多人和商业化。

## 2.2 核心使用场景

| 编号 | 场景 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | 添加一个网站/API 监控 | 填写名称、URL、方法、间隔、超时后保存成功 |
| UC-02 | 后台定时检测 | 系统按设定间隔自动请求目标并记录结果 |
| UC-03 | 查看当前状态 | 列表显示 UP/DOWN、最近响应时间、最后检测时间 |
| UC-04 | 查看历史 | 查看检测记录和响应时间变化 |
| UC-05 | 减少误报 | 连续失败达到阈值后才进入故障状态 |
| UC-06 | 收到告警 | 发生故障或恢复时通过通知渠道提醒 |
| UC-07 | 查看状态页 | 公开页面展示选定服务的当前状态和历史可用率 |
| UC-08 | 证书预警 | SSL 即将过期时提前提醒 |
| UC-09 | 多地区检测 | 不同 Probe 节点从不同地区执行检测 |

## 2.3 MVP 范围

MVP 定义：v0.1 只实现：单用户登录（可后置）、HTTP/HTTPS 监控目标管理、后台定时检查、检测记录、当前状态、历史列表。图表、通知、SSL、TCP、状态页全部推迟。

# 3. 产品版本路线图

| 版本 | 主题 | 主要范围 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | HTTP Monitor MVP | 监控目标 CRUD；定时请求；保存状态码/响应时间；当前状态；历史记录 |
| v0.2 | Dashboard | 24h 可用率；平均/P95 响应时间；ECharts 趋势图；失败次数统计 |
| v0.3 | Notification | 邮件/Telegram/Webhook 通知；通知渠道管理；失败与恢复告警 |
| v0.4 | Incident | 连续失败阈值；Incident 生命周期；恢复判定；故障历史 |
| v0.5 | SSL/TCP | SSL 到期天数；证书异常；TCP 端口探测 |
| v0.6 | Status Page | 公开状态页；服务分组；维护状态；历史可用率 |
| v0.7 | Auth & Multi-user | JWT/Session；用户隔离；基础 RBAC |
| v0.8 | Redis | 热点状态缓存；分布式锁/任务去重；限流基础 |
| v0.9 | Docker & CI/CD | Docker Compose；GitHub Actions；自动构建与部署 |
| v1.0 | Stable | 配置治理；日志；备份；数据归档；生产稳定性 |
| v1.1 | Probe Node | 中心端 + 多地区探针；心跳；任务分发；结果回传 |
| v1.2 | Metrics | Spring Boot Actuator；Prometheus；Grafana |
| v1.3 | Tracing | OpenTelemetry；链路追踪；慢调用分析 |
| v1.4 | AI Diagnosis | 基于 Incident、日志和指标生成故障摘要与排查建议 |

版本推进规则：当前版本没有通过验收，不进入下一版本。任何“顺手加一下”的需求先进入 Backlog，不得破坏当前里程碑。

# 4. 技术栈与工程原则

| 层 | 技术 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Java 21 + Spring Boot 3.x | 与你的后端求职方向一致，生态成熟 |
| 持久层 | MyBatis-Plus | 快速实现基础 CRUD，同时保留编写 SQL 的学习空间 |
| 数据库 | MySQL 8.x | 熟悉且适合关系型业务数据 |
| 前端 | Vue 3 + Vite + Axios | 前后端分离，学习成本可控 |
| 图表 | ECharts（v0.2） | 适合响应时间和可用率趋势 |
| 接口调试 | Apifox / Postman | 先验证接口再连接前端 |
| 版本控制 | Git + GitHub | Issue、PR、Actions、Release 可形成完整工程流程 |
| 部署 | Linux + Nginx + systemd / Docker | 先理解传统部署，再容器化 |
| 监控自身 | Actuator + Prometheus（后期） | 让监控系统本身也可被监控 |

## 4.1 工程原则

单体优先：先把业务边界、数据模型和代码结构做清楚。

需求驱动技术：没有真实问题，不引入新中间件。

可测试：业务逻辑尽量放 Service，不把所有逻辑塞 Controller。

可观察：错误必须有明确日志；重要任务要记录执行结果。

可回滚：每个版本都能通过 Git Tag 回到稳定状态。

可解释：任何由 Agent 生成的代码，你必须能够说明主要逻辑。

# 5. 总体系统架构

## 5.1 v0.1 逻辑架构

Browser (Vue 3)
      |
      | HTTP/JSON
      v
Spring Boot API
  |-- MonitorController
  |-- MonitorService
  |-- MonitorCheckScheduler
  |-- HttpMonitorExecutor
  |-- GlobalExceptionHandler
      |
      v
MyBatis-Plus
      |
      v
MySQL
  |-- monitor
  |-- monitor_check

## 5.2 一次监控任务的数据流

Scheduler 找到需要执行的启用监控项。

MonitorExecutor 构造 HTTP 请求并记录开始时间。

收到响应或捕获异常，计算 durationMs。

将结果转换为统一 CheckResult。

写入 monitor_check 历史记录。

更新 monitor 的 last_status、last_response_time、last_checked_at。

前端再次查询监控列表时看到最新状态。

## 5.3 后期架构演进

+--------------------+
                |   Web / StatusPage |
                +---------+----------+
                          |
                    Central API
                     /    |    \
                    /     |     \
             MySQL     Redis    Notification
                ^         ^
                |         |
        +-------+---------+-------+
        |       Probe Gateway     |
        +-----+----------+--------+
              |          |
        Tokyo Probe   US Probe   ...

注意：上面的多节点架构只属于后期设计。v0.1 不提前实现 Gateway、消息队列或分布式调度。

# 6. 仓库与代码目录设计

## 6.1 推荐仓库结构

xiaowork-watch/
├─ backend/
│  ├─ src/main/java/com/xiaowork/watch/
│  │  ├─ controller/
│  │  ├─ service/
│  │  ├─ service/impl/
│  │  ├─ mapper/
│  │  ├─ entity/
│  │  ├─ dto/
│  │  ├─ vo/
│  │  ├─ monitor/
│  │  │  ├─ executor/
│  │  │  └─ scheduler/
│  │  ├─ exception/
│  │  ├─ config/
│  │  └─ common/
│  └─ src/test/
├─ frontend/
├─ deploy/
│  ├─ nginx/
│  ├─ systemd/
│  └─ docker/
├─ docs/
│  ├─ requirements/
│  ├─ design/
│  ├─ api/
│  ├─ decisions/
│  └─ retrospectives/
├─ CHANGELOG.md
└─ README.md

## 6.2 为什么要保留 docs/decisions

开发过程中会不断出现“为什么不用 Redis”“为什么检测记录单独一张表”“为什么失败 3 次才告警”等取舍。每个重要决定写一个简短 ADR（Architecture Decision Record），这会让你以后复盘和面试讲项目时非常有素材。

# 7. 数据库设计

## 7.1 v0.1 核心表：monitor

| 字段 | 建议类型 | 约束/默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 监控项 ID |
| name | VARCHAR(100) | NOT NULL | 显示名称 |
| url | VARCHAR(1024) | NOT NULL | HTTP/HTTPS 地址 |
| method | VARCHAR(10) | DEFAULT GET | 请求方法 |
| interval_seconds | INT | DEFAULT 60 | 检测间隔 |
| timeout_ms | INT | DEFAULT 5000 | 超时时间 |
| enabled | TINYINT | DEFAULT 1 | 是否启用 |
| last_status | VARCHAR(20) | NULL | UP/DOWN/UNKNOWN |
| last_http_code | INT | NULL | 最近 HTTP 状态码 |
| last_response_time_ms | INT | NULL | 最近响应时间 |
| last_checked_at | DATETIME | NULL | 最近检测时间 |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | NOT NULL | 更新时间 |

## 7.2 v0.1 核心表：monitor_check

| 字段 | 建议类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 检测记录 ID |
| monitor_id | BIGINT | 对应监控项 |
| success | TINYINT | 本次是否成功 |
| http_code | INT NULL | HTTP 状态码 |
| response_time_ms | INT NULL | 耗时 |
| error_type | VARCHAR(50) NULL | TIMEOUT/DNS/CONNECT/... |
| error_message | VARCHAR(500) NULL | 精简后的错误信息 |
| checked_at | DATETIME | 检测时间 |

建议为 monitor_check 建立组合索引：(monitor_id, checked_at)。后期历史记录量大后，再讨论分区、归档或清理，不在 v0.1 过度优化。

## 7.3 后续表规划

| 表 | 引入版本 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| incident | v0.4 | 记录故障开始、恢复、持续时间和状态 |
| notification_channel | v0.3 | 邮件、Telegram、Webhook 配置 |
| notification_log | v0.3 | 记录告警发送结果 |
| ssl_check | v0.5 | 证书域名、签发者、到期时间 |
| status_page | v0.6 | 公开状态页配置 |
| status_page_monitor | v0.6 | 状态页与监控项关联 |
| user | v0.7 | 多用户 |
| probe_node | v1.1 | 远程探针节点 |
| probe_task_result | v1.1 | 多节点检测结果 |

## 7.4 数据库设计学习点

一对多关系：monitor 与 monitor_check。

历史数据与当前快照分离：列表不必每次扫描历史表。

索引是为查询服务，而不是“表建完就随便加”。

错误消息必须限制长度，避免把超大响应或堆栈塞进数据库。

删除策略需要在 v0.2 前决定：物理删除还是逻辑删除，以及历史记录是否级联。

# 8. REST API 设计

## 8.1 v0.1 接口

| 方法 | 路径 | 作用 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/monitors | 创建监控项 | 必须 |
| GET | /api/monitors | 查询监控列表 | 必须 |
| GET | /api/monitors/{id} | 查询详情 | 必须 |
| PUT | /api/monitors/{id} | 修改配置 | 必须 |
| DELETE | /api/monitors/{id} | 删除监控项 | 必须 |
| PATCH | /api/monitors/{id}/enabled | 启用/停用 | 建议 |
| POST | /api/monitors/{id}/check | 手动立即检测 | 建议 |
| GET | /api/monitors/{id}/checks | 分页查询检测历史 | 必须 |

## 8.2 统一响应建议

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": { ... },
  "requestId": "optional"
}

## 8.3 API 设计规则

Controller 只负责参数接收、校验和调用 Service。

Entity 不直接作为所有接口的入参/出参；逐步引入 DTO/VO。

参数错误使用 400，资源不存在使用 404，服务内部错误使用 500。

所有分页接口采用统一分页结构。

接口完成的第一验收方式是 Apifox/Postman，而不是马上写前端。

# 9. MVP 开发步骤（v0.1）

开发顺序：严格按照 Phase 0 → Phase 8 推进。每个 Phase 单独建 Issue，完成验收后再进入下一阶段。

| 阶段 | 主要工作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0：立项与环境 | 创建 GitHub 仓库；写 README 初稿；创建 backend/frontend/docs；确认 JDK、Maven、Node、MySQL；建立 dev 数据库。 | 仓库可克隆；后端/前端空项目可以启动；第一次 commit。 |
| Phase 1：数据库与实体 | 手工设计 monitor、monitor_check；自己写 SQL 建表；创建 Entity、Mapper；用数据库客户端确认。 | 可以插入、查询、修改一条 monitor 数据。 |
| Phase 2：Monitor CRUD | 实现 DTO 校验、Service、Controller、全局异常；完成 5 个 CRUD API。 | Apifox 完成正常/异常用例；数据库结果正确。 |
| Phase 3：单次检测器 | 先写 HttpMonitorExecutor，只做“给 URL → 得到 CheckResult”，暂时不调度、不写数据库。 | 针对正常站点、404、超时、无法连接分别得到可解释结果。 |
| Phase 4：检测结果持久化 | Service 调 Executor；写 monitor_check；更新 monitor 当前状态；提供手动 /check API。 | 点击一次手动检测，数据库新增一条记录且列表状态更新。 |
| Phase 5：定时调度 | 加入 Scheduler；按 interval 判断哪些任务应执行；避免同一个任务并发重复。 | 开启两个不同间隔监控，观察数据库按预期产生记录。 |
| Phase 6：历史查询 | 分页查询 monitor_check；按时间倒序；增加必要索引。 | 1000 条测试数据下仍能正常分页查询。 |
| Phase 7：前端 MVP | 监控列表、创建/编辑弹窗、状态徽标、详情历史表；接入真实 API。 | 浏览器可完成添加→检测→查看结果完整流程。 |
| Phase 8：部署 | 打包后端、构建前端；Linux systemd + Nginx；MySQL 生产配置；日志目录。 | 公网域名可访问，后台持续检测，重启服务器后服务自动恢复。 |

## 9.1 Phase 0 详细步骤

创建仓库 xiaowork-watch，默认分支 main。

新增 docs/requirements、docs/design、docs/decisions、docs/retrospectives。

创建 Spring Boot 项目，只选择 Web、Validation、MySQL Driver；MyBatis-Plus手动加入依赖。

创建 Vue 3 + Vite 项目，先确认 npm run dev 正常。

创建 MySQL 数据库 xiaowork_watch_dev。

写 .gitignore；严禁提交密码、数据库账号、生产配置。

提交 chore: initialize project。

## 9.2 Phase 1 详细步骤

先在纸面/文档写出 monitor 和 monitor_check 字段，不让 Agent 直接决定。

讨论哪些字段属于配置、哪些属于运行时快照。

自己写建表 SQL，然后让 Agent 只做审查。

创建 Entity、Mapper。

编写最小 Mapper 测试或启动测试，确认 MyBatis 连接正常。

## 9.3 Phase 2 CRUD 的开发顺序

CreateMonitorRequest
        ↓
MonitorController.create()
        ↓
MonitorService.create()
        ↓
MonitorMapper.insert()
        ↓
数据库
        ↓
MonitorVO

每做一个接口都先在 Apifox 验证，不建议一次写完 8 个接口再一起测试。推荐顺序：POST → GET list → GET detail → PUT → DELETE。

## 9.4 Phase 3 检测器必须独立

HttpMonitorExecutor 是项目最核心的技术模块之一。它不应该一开始就依赖 Controller、数据库和 Scheduler。先把它做成一个“输入 MonitorConfig，输出 CheckResult”的纯执行组件，才能方便单元测试和后续扩展 TCP/SSL。

MonitorConfig
  - url
  - method
  - timeoutMs
       |
       v
HttpMonitorExecutor.execute(config)
       |
       v
CheckResult
  - success
  - httpCode
  - responseTimeMs
  - errorType
  - errorMessage

## 9.5 Phase 5 调度时先做最简单正确版本

第一版可以每 10 秒扫描一次 enabled=1 的监控项，根据 last_checked_at + interval_seconds 判断是否到期。等功能稳定后，再讨论更精细的任务队列、线程池和分布式调度。不要因为“专业”而一开始就引入 Quartz、XXL-JOB 或 MQ。

# 10. 前端开发步骤

## 10.1 页面范围

| 页面/组件 | v0.1 内容 |
| --- | --- |
| MonitorList | 名称、URL、状态、HTTP Code、响应时间、最近检测、操作 |
| MonitorForm | 新增/修改名称、URL、Method、Interval、Timeout、Enabled |
| MonitorDetail | 基础信息 + 最近检测记录 |
| CheckHistoryTable | 时间、成功/失败、状态码、耗时、错误摘要 |
| CommonStatusBadge | UP/DOWN/UNKNOWN 三种状态 |

## 10.2 前端实施规则

先使用最朴素布局把功能跑通，再做视觉优化。

API 封装统一放 src/api，不要在每个组件里直接拼 URL。

错误提示必须把后端 message 显示出来，而不是统一“请求失败”。

加载、空状态、错误状态都要处理。

v0.1 不投入大量时间做复杂动画、主题系统或响应式花活。

# 11. 监控执行引擎设计

## 11.1 成功判定

第一版建议将“成功”定义为：请求能够完成，且 HTTP 状态码位于用户允许的范围内。v0.1 可以先默认 200-399 为成功，后续允许用户配置期望状态码。

## 11.2 失败类型标准化

| error_type | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| TIMEOUT | 超过配置超时时间 | 目标接口 5 秒未响应 |
| DNS_ERROR | 域名解析失败 | 域名不存在或 DNS 异常 |
| CONNECT_ERROR | TCP 建连失败 | 端口未监听/拒绝连接 |
| SSL_ERROR | TLS/证书握手异常 | 证书无效或协议错误 |
| HTTP_STATUS | 收到不符合预期的 HTTP 状态 | 500、503 |
| UNKNOWN | 无法归类的异常 | 未预料异常 |

## 11.3 响应时间定义

v0.1 统一记录“从发起请求到收到响应头/完成请求”的耗时，具体取决于 HTTP 客户端实现。文档必须注明测量口径，后续比较数据才有意义。

## 11.4 并发与超时

任何检测必须有超时，否则调度线程可能被永久占用。

不要使用无限线程池。并发量变大时使用有界线程池。

同一个 monitor 在上一次检测未结束时，不应重复启动大量检测。

错误堆栈写日志，数据库只保存用户可读的摘要。

# 12. 告警与故障事件设计

## 12.1 为什么不能一次失败就告警

互联网请求会受到瞬时网络抖动影响。如果单次失败立即报警，会出现大量误报。v0.4 引入 consecutive_failures（连续失败次数）和 Incident 状态机。

## 12.2 Incident 状态机

NORMAL
  |
  | 连续失败 >= N
  v
INCIDENT_OPEN
  |
  | 连续成功 >= M
  v
RECOVERED -> NORMAL

## 12.3 推荐规则

默认连续失败 3 次才创建 Incident。

Incident 打开时只发送一次“故障”通知，避免每分钟重复轰炸。

恢复成功达到条件后关闭 Incident，并发送一次“恢复”通知。

通知失败不能影响核心检测结果入库。

通知任务后期可异步处理。

# 13. 后续版本实施方案

## 13.1 v0.2 Dashboard

增加时间范围筛选：1h / 24h / 7d。

统计成功率 = 成功检测数 / 总检测数。

计算平均响应时间和 P95，明确 NULL/失败记录如何处理。

ECharts 绘制响应时间折线；故障点单独标识。

对统计 SQL 使用 EXPLAIN 检查索引。

## 13.2 v0.3 Notification

先支持一种最容易测试的渠道，再扩展第二种。

统一 NotificationSender 接口，不让业务层依赖具体邮件/Telegram实现。

记录发送状态、失败原因、重试次数。

敏感 Token 使用环境变量或加密配置，不提交 Git。

## 13.3 v0.5 SSL/TCP

将不同检测方式抽象为 MonitorExecutor 接口，由 HttpMonitorExecutor、TcpMonitorExecutor、SslMonitorExecutor 分别实现。此时再做接口抽象有真实需求，不属于过度设计。

MonitorExecutor
  + execute(MonitorConfig): CheckResult
       ^               ^               ^
       |               |               |
 HTTP Executor     TCP Executor     SSL Executor

## 13.4 v1.1 Probe Node

当单机检测已经稳定后，再设计远程 Probe。中心端负责配置和汇总，Probe 只负责领取任务、执行检测、回传结果。需要考虑 Probe 身份认证、心跳、任务版本、结果幂等和离线判定。

## 13.5 v1.4 AI Diagnosis

AI 只分析已有可观察数据，不允许“凭空诊断”。输入包括 Incident 时间线、最近检测、错误类型、应用日志摘要和指标变化；输出必须区分“已知事实、可能原因、建议排查步骤”。AI 不直接执行高风险运维命令。

# 14. 测试策略

## 14.1 测试金字塔

| 类型 | 重点 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 纯业务逻辑 | CheckResult 判定、Incident 状态转换、统计计算 |
| 集成测试 | Spring + DB / Mapper | CRUD、事务、查询 SQL |
| API 测试 | 接口行为 | 参数校验、404、分页、错误结构 |
| 端到端测试 | 用户完整路径 | 新增监控→检测→查看历史 |
| 手工故障测试 | 真实异常 | 关闭测试服务、错误域名、超时接口 |

## 14.2 每个功能至少覆盖

正常路径。

非法参数。

目标不存在。

外部依赖失败。

边界值（超时、极长 URL、空名称、分页边界）。

## 14.3 Agent 在测试中的角色

Agent 可以帮你列测试用例、生成测试骨架、解释失败信息，但不能只通过“它认为代码正确”作为验收。真正的验收必须由可运行的测试、接口响应、数据库数据或页面行为证明。

# 15. 安全、性能与可观测性

## 15.1 SSRF 风险

监控平台允许用户输入 URL，因此天然存在 SSRF 风险。个人单用户版可以先记录风险，但如果以后开放注册，必须限制访问内网地址、云元数据地址、localhost、私有 IP 段和危险协议。

## 15.2 凭据与配置

application-prod.yml 不提交真实密码。

生产密码通过环境变量注入。

Webhook/Telegram Token 不写日志。

数据库账号采用最小权限。

## 15.3 数据增长

假设 20 个监控项、每分钟检查一次：一天约 28,800 条检测记录，一个月约 864,000 条。达到这一规模后，应实测查询和磁盘占用，再决定归档、删除周期和聚合表。

## 15.4 系统自身可观察

业务日志必须包含 monitorId 和执行结果。

记录调度耗时、任务数量、失败数量。

后期开放 Actuator health/metrics。

生产环境日志进行轮转，避免磁盘写满。

# 16. 部署与运维

## 16.1 第一阶段推荐部署结构

Internet
   |
 Nginx :443
   |--------------------|
   |                    |
 /api -> 127.0.0.1:8080  / -> Vue dist
            |
       Spring Boot
            |
          MySQL

## 16.2 systemd 阶段

Maven 打包 jar。

上传 /opt/xiaowork-watch/backend/。

创建独立运行用户（后期）。

编写 systemd service，配置 Restart=on-failure。

Nginx 托管前端 dist，并代理 /api。

配置 HTTPS。

重启服务器验证服务自动启动。

## 16.3 Docker 阶段

等你已经理解 jar、Nginx、MySQL 配置和进程管理后，再使用 Docker Compose。这样你知道容器究竟替你封装了哪些东西。

## 16.4 备份

生产数据库必须有备份策略。

至少定期 mysqldump，并验证恢复流程。

部署前对重要数据做备份。

配置文件与数据库备份分开管理。

# 17. Git 与项目管理规范

## 17.1 分支建议

个人项目不需要复杂 Git Flow。建议 main 始终保持可运行；每个功能使用短生命周期分支，例如 feature/http-checker、fix/timeout-error。完成并自测后合并 main。

## 17.2 Commit 规范

feat: add monitor create API
fix: prevent duplicate monitor execution
refactor: extract http monitor executor
test: add timeout check tests
docs: record scheduler design decision
chore: update dependencies

## 17.3 Issue 模板

标题：实现手动 HTTP 检测

背景：为什么需要这个功能？
目标：这次 Issue 最终应该实现什么？
非目标：明确这次不做什么。
设计：涉及哪些类、接口、表？
验收：如何证明完成？
测试：正常 / 异常 / 边界用例。
复盘：遇到了什么问题？最终如何解决？

## 17.4 ADR 模板

ADR-003：v0.1 不使用 Redis
状态：Accepted
背景：当前监控数量少，单机运行。
决定：当前状态直接存 MySQL。
原因：降低复杂度，先验证业务。
何时重新评估：出现多实例、热点查询或任务锁需求时。

# 18. AI / Agent 协作协议与限制

这一章要实际执行：建议把 18.2 的“Agent 系统规则”保存为 AGENTS.md / CLAUDE.md / 项目规则文件。每次 Agent 开工前都要求它遵守。

## 18.1 Agent 的定位

Agent 是“结对开发助手 + 代码审查者 + 调试助手”，不是项目承包商。最终设计权和验收权属于你。Agent 的目标不是最快写完，而是帮助你在可理解、可验证的小步提交中完成项目。

## 18.2 必须遵守的 Agent 系统规则

| # | Agent 规则 |
| --- | --- |
| 1 | 禁止一次性生成整个项目、整个版本或多个未验收模块。 |
| 2 | 收到任务后，必须先说明：当前问题、方案、涉及文件、风险、验证方式，然后才能修改代码。 |
| 3 | 一次默认只完成一个 Issue；若任务过大，必须先拆分，不得私自扩展范围。 |
| 4 | 单次修改尽量控制在 1-5 个核心文件；超过时必须解释为什么。 |
| 5 | 禁止为了修一个局部 Bug 重写整个模块。优先做最小修复。 |
| 6 | 禁止未经要求引入新的框架、中间件、设计模式或大型依赖。 |
| 7 | 禁止“为了以后可能用到”提前设计微服务、MQ、Redis、K8s 等。 |
| 8 | 禁止修改与当前 Issue 无关的代码。 |
| 9 | 禁止删除已有测试来让构建通过。 |
| 10 | 禁止用 try/catch 吞掉异常或把所有异常统一返回 success。 |
| 11 | 禁止把密码、Token、密钥、生产连接信息写入仓库。 |
| 12 | 禁止假设代码已经运行成功；必须给出你需要由开发者执行的验证步骤。 |
| 13 | 遇到报错时先解释错误发生在哪一层、可能原因、如何验证，再提出修改。 |
| 14 | 如果对现有代码不了解，先阅读相关文件，不允许凭猜测大范围重构。 |
| 15 | 如果发现当前需求与已有设计冲突，先指出冲突并等待当前步骤内的决策，不自行改变产品方向。 |
| 16 | 生成的关键代码必须配套说明数据流和核心逻辑；不能只给代码。 |
| 17 | 当存在两种合理实现时，应列出主要权衡，但只针对当前问题，不进行无关的“架构升级”。 |
| 18 | 每完成一步，必须给出完成清单、修改文件、测试命令/测试步骤、尚未解决的问题。 |
| 19 | 在开发者确认当前步骤验证通过之前，不主动继续下一阶段。 |
| 20 | 代码风格优先遵循项目已有风格，而不是 Agent 自己偏好的写法。 |

## 18.3 Agent 每次开工时的固定输出格式

【当前目标】
一句话描述本次只解决什么。

【我理解的现状】
相关模块、已有逻辑、已知约束。

【实现方案】
1. ...
2. ...

【预计修改文件】
- file A：为什么改
- file B：为什么改

【暂时不做】
明确列出本次不扩展的功能。

【风险/需要注意】
可能出现的问题。

【验证方式】
完成后开发者应该运行哪些命令、调用哪些接口、观察哪些数据。

## 18.4 Agent 完成代码后的固定输出格式

【本次完成】
- ...

【修改文件】
- ...

【你现在需要亲自验证】
1. 启动 ...
2. 调用 ...
3. 查看数据库 ...
4. 检查日志 ...

【预期结果】
- ...

【如果失败，先把这些信息发给我】
- 完整错误信息
- 对应请求/输入
- 相关日志

【下一步】
只说明下一步是什么，不自动执行。

## 18.5 Debug 模式规则

先复现问题，不直接改代码。

明确现象：什么输入、预期是什么、实际是什么。

定位层次：前端 / HTTP / Controller / Service / Mapper / DB / Scheduler / 网络。

提出 2-4 个最可能原因，并给验证办法。

通过日志、断点、SQL、curl 等手段缩小范围。

确认根因后做最小修改。

补测试防止回归。

记录到 docs/retrospectives 或 Bug Issue。

## 18.6 Agent 代码生成额度建议

| 场景 | 建议限制 |
| --- | --- |
| 新建 CRUD | 一次一个 endpoint 或一组紧密相关 CRUD，不跨模块 |
| 核心业务 | 一次实现一个方法/状态转换，并配测试 |
| 数据库 | 先给 DDL/变更说明，经确认后再生成 Entity/Mapper |
| 前端 | 一次一个页面或一个组件，不同时“重做全站 UI” |
| 重构 | 一次一个明确坏味道，要求测试先存在 |
| Bug 修复 | 修改文件最少化；先根因再代码 |
| 依赖升级 | 单独 Issue，不和功能开发混在一个提交 |

## 18.7 禁止直接交给 Agent 的任务表达

| 不要这样说 | 改成这样说 |
| --- | --- |
| “帮我把这个监控平台全部做完” | “我们现在只做 Phase 2 的创建监控接口，先讲数据流和涉及文件，不要写代码。” |
| “报错了，帮我修好” | “这是完整异常和触发步骤。先定位可能层次和根因，不要先改代码。” |
| “帮我优化一下架构” | “MonitorService 目前职责有哪些问题？只分析，不重构。” |
| “把 Redis 加进去” | “当前出现了什么问题才需要 Redis？先判断是否真的需要。” |
| “给我最好最专业的实现” | “给出当前阶段最简单可靠的实现，并说明未来什么时候需要升级。” |

## 18.8 可直接保存为 AGENTS.md 的核心规则

# xiaowork Watch Agent Rules

1. This project is a learning-first project. Do not optimize for maximum code output.
2. Work on one issue at a time. Never implement an entire milestone without explicit instruction.
3. Before editing, explain the problem, proposed design, files to change, risks, and verification plan.
4. Prefer the smallest correct change. Do not rewrite unrelated modules.
5. Do not introduce new frameworks, middleware, patterns, or dependencies unless the current requirement needs them.
6. Do not remove or weaken tests to make builds pass.
7. Never store secrets in source control.
8. For bugs, reproduce and identify root cause before patching.
9. After changes, provide exact verification steps and expected results. Do not claim success without execution evidence.
10. Do not continue to the next phase until the developer confirms the current phase is verified.
11. Explain important logic so the developer can understand and defend the code.
12. Follow existing project conventions. If uncertain, inspect before changing.

# 19. 推荐开发节奏（12 周）

| 周期 | 重点 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 立项、环境、Git、需求、数据库草图 | 能启动前后端；DDL完成 |
| 第2周 | Monitor CRUD | 全部 CRUD 经 Apifox 验证 |
| 第3周 | HTTP Executor | 正常/404/超时/连接失败测试 |
| 第4周 | 手动检测 + 入库 | /check 打通完整链路 |
| 第5周 | Scheduler | 自动检测稳定运行 |
| 第6周 | Vue MVP | 浏览器完成完整流程 |
| 第7周 | 部署 v0.1 | 真实域名上线并监控自己的站点 |
| 第8周 | v0.2 统计与图表 | 24h 可用率/响应趋势 |
| 第9周 | 告警 | 一种渠道 + 故障/恢复通知 |
| 第10周 | Incident | 连续失败阈值 + 事件历史 |
| 第11周 | SSL/TCP 任选一项 | 形成 Executor 抽象 |
| 第12周 | 复盘与稳定化 | README、测试、CHANGELOG、Release v0.x |

这不是硬性工期。如果某周工作量过大，就延后，不要为了追进度让 Agent 把剩余部分全部代写。

# 20. Definition of Done 与验收清单

## 20.1 一个 Issue 何时算完成

需求和非目标明确。

代码能够编译/构建。

关键逻辑经过测试。

接口或页面实际运行过。

异常路径至少验证一种。

没有提交密码/临时调试代码。

Commit 信息清楚。

你能够用自己的话解释实现思路。

## 20.2 一个版本何时算完成

版本范围内的 Issue 全部关闭。

核心场景端到端通过。

生产部署成功。

至少运行观察一段时间，修复明显问题。

更新 README、CHANGELOG。

打 Git Tag / Release。

写一篇 retrospective：做对了什么、踩了什么坑、下版本改什么。

## 20.3 v0.1 最终验收脚本

新增一个有效 HTTPS 站点，确认创建成功。

手动检测，确认生成 monitor_check 记录。

等待定时任务自动产生后续记录。

添加一个不存在/无法连接的地址，确认出现失败记录而系统不崩溃。

修改检测间隔，观察调度变化。

停用监控，确认不再生成记录。

查询历史分页。

重启后端和服务器，确认系统自动恢复运行。

在前端查看状态和历史。

检查 Git 仓库无密钥、无生产密码。

# 21. 项目长期演进方向

## 21.1 技术演进不是终点

真正值得长期维护的项目，会从使用中产生需求。例如：告警太多 → Incident；查询变慢 → 索引/归档；多个 VPS → Probe；服务越来越多 → 分组和状态页；定位故障困难 → Metrics/Tracing；信息太多看不懂 → AI 故障摘要。每一次技术升级都应该能回答“它解决了什么真实问题”。

## 21.2 可继续探索的方向

维护窗口：计划维护时暂停告警。

响应内容断言：不仅判断 200，还检查 JSON 字段或关键字。

自定义 Header/Auth：监控需要 Token 的 API。

域名到期提醒和 DNS 监控。

Webhook/API：让其它系统创建 Incident。

SLO/SLA 报表。

多租户与团队协作。

移动端 PWA。

插件化通知渠道。

故障 Runbook 与 AI 辅助排障。

## 21.3 最终你应该获得什么

项目最终成果不是“一个看起来功能很多的网站”，而是：一个你真正维护的线上系统；一套你能讲清楚的后端架构；几十个真实 Commit 和 Issue；若干真实 Bug 的排查经历；真实部署与运维经验；以及一套能够继续扩展的工程基础。

# 附录 A：第一天就可以执行的任务清单

创建 GitHub 仓库 xiaowork-watch。

创建 README，只写项目目标、MVP 和技术栈，不写“完成情况”。

建立 docs/ 四个目录。

创建 Issue #1：初始化后端工程。

创建 Issue #2：初始化前端工程。

创建 Issue #3：设计 v0.1 数据库。

把本文档 18.8 Agent Rules 放入仓库 AGENTS.md。

从 Issue #1 开始，要求 Agent 先给计划，不允许一次做 #1-#3。

# 附录 B：第一个 Agent 提示词模板

你现在作为 xiaowork Watch 项目的结对开发助手工作。
请严格遵守仓库 AGENTS.md。

当前 Issue：初始化 Spring Boot 后端工程。
目标：只建立可以启动的最小后端，并验证 /api/health（或最小测试接口）。
非目标：这一步不要创建 monitor 业务、数据库表、登录、Redis、Docker、前端代码。

在写任何代码之前，请先回答：
1. 当前步骤要解决什么；
2. 你准备怎么做；
3. 需要新增/修改哪些文件；
4. 为什么需要这些依赖；
5. 我完成后应该如何亲自验证。

等我确认后再开始修改。

# 附录 C：每周复盘模板

本周版本 / Issue：

1. 本周真正完成了什么？
2. 哪一部分是我自己完成的？
3. 哪一部分由 Agent 辅助？我是否理解？
4. 遇到的最难 Bug 是什么？
5. 根因是什么？我如何定位到它？
6. 哪个设计决定后来证明不合理？
7. 下周最重要的一个目标是什么？
8. 有哪些需求应该放 Backlog，而不是现在做？